Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы 
на услугу по производству тепловой энергии
 перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2026 год 
ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»

ТОО «УГТЭС» включёно в регистр субъектов естественных монополий в сфере деятельности – производство тепловой энергии.
Согласно приказа № 38-ОД от 24.06.2025 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета в размере 2 314,59 тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 июля 2025 года.
       Инвестиционная программа, утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 109-ОД от 17.09.2021 и УЭиЖКХ ЗКО года № 99-1 от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных  приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 24.12.2025 года при плане 83 369,75 тыс. тенге, фактически освоено 95 068,43 тыс. тенге
Форма 21

	№ п/
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	



Отчет о прибылях и убытках**
	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

	
	
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	


Наименование мероприятий 
	


Ед. изм.
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	



План
	



Факт
	



Отклонение
	



Причины отклонения

	
	
	
	
	

план
	

факт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Производство тепловой энергии
	Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1
	шт
	
1
	
1
	

2026
	
	83 369,75
	66 564,999
	 - 16 804,75
	наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии

	1.2.
	
	Капитальный ремонт нагреваемого контура
	шт
	1
	1
	
	
	0
	28 503,43
	 28 503,43
	

	
	
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	
	83 369,75
	95 068,43
	11 698,68
	



	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	
	

	амортизация
	прибыль
	
	
	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план 
	факт
	факт прошлого года
	 факт текущего года
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83 369,75
	-
	-
	-
	 -
	 - 
	 -
	 - 
	 -
	 - 
	 -
	 -
	наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии
	-

	
	
	-
	-
	 -
	 - 
	 -
	 - 
	 -
	 - 
	 -
	 -
	
	-



1. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 134-ОД от 19.11.2021 г., с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 95-ОД от 07.11.2025 года
Форма 5
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	В среднем за весь период реализации 
	2026
	1-ое полугодие 2026 г. (оперативно)
	% вып-ия
	Причины отклонений

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч.
	тыс.тенге
	131 739,38
	137 226,84
	122 196,15
	86,5
	 

	1.
	Материальные затраты всего, в т. ч.:
	тыс.тенге
	18 616,69
	18 684,81
	17 362,46
	77,1
	 

	1.1.
	сырье и материалы
	тыс.тенге
	262,82
	288,92
	437,00
	126,7
	по факту списания материалов в производство

	1.2.
	вода покупная
	тыс.тенге
	863,55
	1 097,94
	435,50
	37,7
	по факту потребления  ХВО 

	1.3.
	электроэнергия
	тыс.тенге
	17 490,33
	17 297,95
	16 489,96
	78,4
	на основании показаний счетчиков и себестоимости электроэнергии

	2.
	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:
	тыс.тенге
	28 455,08
	36 974,06
	40 575,15
	110,7
	 

	2.1.
	заработная плата   
	тыс.тенге
	24 973,38
	31 708,57
	34 656,2
	109,3
	повышение должностных окладов

	2.2.
	социальный налог 
	тыс.тенге
	2 247,02
	3 069,39
	3 501,8
	114,1
	

	2.3.
	обязательное социальное медицинское страхование
	тыс.тенге
	749,20
	951,26
	1 026,6
	107,9
	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"

	2.4.
	обязательные профессиональные пенсионные взносы
	тыс.тенге
	104,98
	135,05
	118,6
	87,8
	согласно "Социальный Кодекс РК"

	2.5.
	обязательные  пенсионные взносы работодателя
	тыс.тенге
	380,50
	1 109,80
	1 272,0
	160,5
	

	3.
	Амортизация
	тыс.тенге
	73 618,95
	73 588,52
	53 368,19
	72,5
	 

	4.
	Ремонт всего, в т. ч.:
	тыс.тенге
	5 247,27
	4 247,84
	8 322,31
	176,2
	 

	4.1.
	текущий ремонт 
	тыс.тенге
	6 934,55
	4 247,84
	8 322,31
	176,2
	 

	5.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	тыс.тенге
	4 114,11
	3 731,62
	2 568,05
	68,7
	 

	5.1.
	услуги по противопожарной работе
	тыс.тенге
	1 087,22
	1 106,63
	747,29
	56,7
	 

	5.2.
	услуги по охране объекта
	тыс.тенге
	900,02
	961,50
	554,4
	53,3
	 

	5.3.
	расходы по охране окружающей среды
	тыс.тенге
	187,57
	253,67
	155,4
	97,8
	 

	5.4.
	транспортные расходы
	тыс.тенге
	457,22
	508,58
	167,9
	42,6
	 

	5.5.
	страхование ответственности работодателя 
	тыс.тенге
	94,61
	100,84
	200,6
	204,9
	увеличение стоимости услуг

	5.6.
	затраты по подготовке кадров
	тыс.тенге
	314,85
	335,57
	384,6
	118,1
	увеличение стоимости услуг

	5.7.
	аттестация рабочих мест
	тыс.тенге
	23,21
	0,00
	0,0
	0,0
	 

	5.8.
	вывоз ТБО, ЖБО, дератизация
	тыс.тенге
	106,49
	31,31
	101,4
	42,3
	увеличение стоимости услуг

	5.9.
	техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги)
	тыс.тенге
	942,91
	433,51
	230,0
	139,4
	 

	5.10.
	расходы по охране труда
	тыс.тенге
	0,00
	0,00
	26,4
	100,0
	приобретение молока, согласно АРМ

	II
	Расходы периода всего 
	тыс.тенге
	18 490,65
	4 824,10
	6 869,61
	112,9
	 

	6.
	Общие и административные расходы всего, в т. ч.:
	тыс.тенге
	4 017,60
	4 824,10
	6 869,61
	140,9
	 

	6.1.
	заработная плата административного персонала   
	тыс.тенге
	2 972,05
	3 544,28
	5 620,06
	158,6
	повышение должностных окладов

	6.2.
	социальный налог 
	тыс.тенге
	267,73
	343,09
	544,63
	158,7
	

	6.3.
	обязательное социальное медицинское страхование
	тыс.тенге
	89,16
	106,33
	181,43
	170,6
	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"

	
	обязательные  пенсионные взносы работодателя
	тыс.тенге
	42,53
	124,05
	146,80
	165,7
	согласно "Социальный Кодекс РК"

	6.4.
	командировочные расходы
	тыс.тенге
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	6.5.
	коммунальные услуги
	тыс.тенге
	33,59
	38,82
	10,58
	28,1
	 

	6.6.
	услуги связи
	тыс.тенге
	239,37
	246,56
	144,88
	51,8
	 

	6.7.
	ремонт и обслуживание оргтехники
	тыс.тенге
	0,00
	0,00
	8,28
	100,0
	 

	6.8
	услуги банка
	тыс.тенге
	113,24
	200,49
	64,33
	57,1
	 

	6.9.
	канцелярские и почтово-телеграфные расходы
	тыс.тенге
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	6.10.
	нотариальные услуги
	тыс.тенге
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	6.11.
	расходы на медицинский осмотр
	тыс.тенге
	53,43
	35,75
	0,00
	0,0
	 

	6.12.
	прочие расходы (размещение отчетности, обьявлений в СМИ)
	тыс.тенге
	206,49
	184,74
	148,62
	57,3
	 

	7.
	расходы (%%) по банковскому займу
	тыс.тенге
	14 473,05
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс.тенге
	150 230,03
	142 050,93
	129 065,76
	87,6
	 

	IV
	Доход (РБА*СП)
	тыс.тенге
	13 133,45
	9 781,23
	-32 637,99
	 
	 

	V
	Регулируемая база задействованных активов(РБА)
	тыс.тенге
	147 666,81
	109 939,94
	 
	 
	 

	VI
	Всего доходов
	тыс.тенге
	163 363,48
	151 832,16
	96 427,77
	60,7
	 

	VII
	Объем оказываемых услуг
	тыс.Гкал
	70,58
	70,58
	41,66
	59,0
	 

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/Гкал
	2 314,59
	2 151,24
	3 098,01
	 
	 







2. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2026 год                                    
	
	Наименование показателей

	Факт 


	
	Объем производства теплоэнергии, Гкал
	41 660,842

	
	Объем реализации теплоэнергии, Гкал
	41 660,842

	
	Тариф реализации 2026 г., тенге без НДС
	                         2 314,59

	
	Выручка от реализации, тенге без НДС
	96 427 768,29

	
	Затраты на производство, тенге без НДС
	129 065 761,00

	
	Прибыль, убыток +/-, тенге
	 - 32 637 992,71

	
	Сложившийся тариф, тенге
	3 098,01

	
	Списочная численность, чел
	13,00

	
	Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел
	12,98

	
	ФОТ, тенге
	34 656 212,82

	
	Среднемесячная заработная плата, тенге
	444 995,03



               Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью предоставления услуг.

3. Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2026 год
                За 1-ое полугодие 2026 года объем производства и реализации теплоэнергии составил 41 660,842 Гкал, нормативные технические потери 0  


4. О работе с потребителями услуг
                Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».


5. Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги 
ТОО «УГТЭС» обратилось в ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО с заявкой на утверждение предельного тарифа на услугу по производству тепловой энергии на долгосрочный период 2027-2031 г.г., в связи с окончанием срока действующего предельного тарифа 31.12.2026 года. 
