Информация/Отчет об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы

на услугу по производству тепловой энергии

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-ое полугодие 2026 год

ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»

ТОО «УГТЭС» включёно в регистр субъектов естественных монополий в сфере деятельности – производство тепловой энергии.

Согласно приказа № 38-ОД от 24.06.2025 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, утверждены тариф и тарифная смета в размере 2 314,59 тенге за 1 Гкал без НДС с вводом в действие с 1 июля 2025 года.

Инвестиционная программа, утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 109-ОД от 17.09.2021 и УЭиЖКХ ЗКО года № 99-1 от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных  приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 24.12.2025 года при плане 83 369,75 тыс. тенге, фактически освоено 95 068,43 тыс. тенге

Форма 21

| № п/ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1 | шт | 1 | 1 | 2026 |  | 83 369,75 | 66 564,999 | - 16 804,75 | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт нагреваемого контура | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 28 503,43 | 28 503,43 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 83 369,75 | 95 068,43 | 11 698,68 |  |

| Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |
| амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 83 369,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | наличие финансовой возможности от деятельности по производству электрической энергии | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

- Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 134-ОД от 19.11.2021 г., с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 95-ОД от 07.11.2025 года

Форма 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | В среднем за весь период реализации | 2026 | 1-ое полугодие 2026 г. (оперативно) | % вып-ия | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т. ч. | тыс.тенге | 131 739,38 | 137 226,84 | 122 196,15 | 86,5 |  |
| 1. | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 18 616,69 | 18 684,81 | 17 362,46 | 77,1 |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 262,82 | 288,92 | 437,00 | 126,7 | по факту списания материалов в производство |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 863,55 | 1 097,94 | 435,50 | 37,7 | по факту потребления ХВО |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 17 490,33 | 17 297,95 | 16 489,96 | 78,4 | на основании показаний счетчиков и себестоимости электроэнергии |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 28 455,08 | 36 974,06 | 40 575,15 | 110,7 |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 24 973,38 | 31 708,57 | 34 656,2 | 109,3 | повышение должностных окладов |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 2 247,02 | 3 069,39 | 3 501,8 | 114,1 |  |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 749,20 | 951,26 | 1 026,6 | 107,9 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
| 2.4. | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 104,98 | 135,05 | 118,6 | 87,8 | согласно "Социальный Кодекс РК" |
| 2.5. | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 380,50 | 1 109,80 | 1 272,0 | 160,5 |  |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 73 618,95 | 73 588,52 | 53 368,19 | 72,5 |  |
| 4. | Ремонт всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 5 247,27 | 4 247,84 | 8 322,31 | 176,2 |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 6 934,55 | 4 247,84 | 8 322,31 | 176,2 |  |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 4 114,11 | 3 731,62 | 2 568,05 | 68,7 |  |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 1 087,22 | 1 106,63 | 747,29 | 56,7 |  |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 900,02 | 961,50 | 554,4 | 53,3 |  |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 187,57 | 253,67 | 155,4 | 97,8 |  |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 457,22 | 508,58 | 167,9 | 42,6 |  |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 94,61 | 100,84 | 200,6 | 204,9 | увеличение стоимости услуг |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 314,85 | 335,57 | 384,6 | 118,1 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7. | аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 23,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8. | вывоз ТБО, ЖБО, дератизация | тыс.тенге | 106,49 | 31,31 | 101,4 | 42,3 | увеличение стоимости услуг |
| 5.9. | техническая экспертиза (экспертные и метрологические услуги) | тыс.тенге | 942,91 | 433,51 | 230,0 | 139,4 |  |
| 5.10. | расходы по охране труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 26,4 | 100,0 | приобретение молока, согласно АРМ |
| II | Расходы периода всего | тыс.тенге | 18 490,65 | 4 824,10 | 6 869,61 | 112,9 |  |
| 6. | Общие и административные расходы всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 4 017,60 | 4 824,10 | 6 869,61 | 140,9 |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 2 972,05 | 3 544,28 | 5 620,06 | 158,6 | повышение должностных окладов |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 267,73 | 343,09 | 544,63 | 158,7 |  |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 89,16 | 106,33 | 181,43 | 170,6 | согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании" |
|  | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 42,53 | 124,05 | 146,80 | 165,7 | согласно "Социальный Кодекс РК" |
| 6.4. | командировочные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,59 | 38,82 | 10,58 | 28,1 |  |
| 6.6. | услуги связи | тыс.тенге | 239,37 | 246,56 | 144,88 | 51,8 |  |
| 6.7. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 100,0 |  |
| 6.8 | услуги банка | тыс.тенге | 113,24 | 200,49 | 64,33 | 57,1 |  |
| 6.9. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6.10. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6.11. | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 53,43 | 35,75 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6.12. | прочие расходы (размещение отчетности, обьявлений в СМИ) | тыс.тенге | 206,49 | 184,74 | 148,62 | 57,3 |  |
| 7. | расходы (%%) по банковскому займу | тыс.тенге | 14 473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 150 230,03 | 142 050,93 | 129 065,76 | 87,6 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 13 133,45 | 9 781,23 | -32 637,99 |  |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов(РБА) | тыс.тенге | 147 666,81 | 109 939,94 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 163 363,48 | 151 832,16 | 96 427,77 | 60,7 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 70,58 | 70,58 | 41,66 | 59,0 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 314,59 | 2 151,24 | 3 098,01 |  |  |

- Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-ое полугодие 2026 год

|  | Наименование показателей | Факт |
| --- | --- | --- |
|  | Объем производства теплоэнергии, Гкал | 41 660,842 |
|  | Объем реализации теплоэнергии, Гкал | 41 660,842 |
|  | Тариф реализации 2026 г., тенге без НДС | 2 314,59 |
|  | Выручка от реализации, тенге без НДС | 96 427 768,29 |
|  | Затраты на производство, тенге без НДС | 129 065 761,00 |
|  | Прибыль, убыток +/-, тенге | - 32 637 992,71 |
|  | Сложившийся тариф, тенге | 3 098,01 |
|  | Списочная численность, чел | 13,00 |
|  | Среднесписочная численность производственного персонала тепломеханического участка, чел | 12,98 |
|  | ФОТ, тенге | 34 656 212,82 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 444 995,03 |

Сложившийся убыток объясняется высокими затратами на производство и сезонностью предоставления услуг.

- Объемы предоставленных услуг за 1-ое полугодие 2026 год

За 1-ое полугодие 2026 года объем производства и реализации теплоэнергии составил 41 660,842 Гкал, нормативные технические потери 0

- О работе с потребителями услуг

Единственным потребителем услуг произведенной теплоэнергии является АО «Жайыктеплоэнерго».

- Перспективы деятельности, изменение тарифов на регулируемые услуги

ТОО «УГТЭС» обратилось в ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО с заявкой на утверждение предельного тарифа на услугу по производству тепловой энергии на долгосрочный период 2027-2031 г.г., в связи с окончанием срока действующего предельного тарифа 31.12.2026 года.